Załącznik nr 2 do SIWZ

**Szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | | 2011 | | | | | | | | | | | |
| Zadanie | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Hosting serwera na potrzeby szkoleń z wykorzystaniem platformy eLearningowej |  | Od 01.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 31.12.2011 |
| Wdrożenia platformy eLearningowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Funkcjonowanie platformy eLearningowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 31.12.2011 |
| Wsparcie techniczne w zakresie platformy eLearningowej |  | Od 01.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Do 31.12.2011 |
| Szkolenia w zakresie użytkowania platformy eLearningowej |  | Do 31.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stworzenie 8 kursów eLearningowych |  | Co najmniej 1 kurs |  | Co najmniej 3 kursy |  | Co najmniej 5 kursów | Wszystkie kursy do 31.05.2011 |  |  |  |  |  |  |  |